Návrh smlouvy č. VZ/1/2013 S

dle ust. obchodního zákoníku

uzavřená mezi

OBJEDNATELEM:	SNEO, a.s.

se sídlem Na Dračkách 405/49, 160 00  Praha 6

provozovna Nad Alejí 1876/2, 162 05  Praha 6 - Břevnov

jednající předsedou představenstva Ing. Václavem Pátkem

a členem představenstva Ing. Janem Bosákem

a členem představenstva Ing. Bohumilem Machem

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

DODAVATELEM:

se sídlem

zastoupena

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v OR vedeném……………………

oddíl …, vložka ……..

Bankovní spojení:

ČÁST I.

##### Úvodní ustanovení

###### Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku VZ/1/2013 S, kterou se zavazuje dodavatel k dodávce a montáži komponentů systému uvedeného v Části II. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za tuto dodávku a montáž.

ČÁST II.

##### Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést zakázku

Rekonstrukce odbavovacího systému Koupaliště Petynka

- Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího odbavovacího systému Koupaliště Petynka, který je v současné době zastaralý, neumožňuje dostatečně široký záběr poskytování služeb objednatelem a neposkytuje dostatek komfortu návštěvníkům koupaliště. Součástí zakázky je rovněž řešení systému šatních skříněk.

Předmětem veřejné zakázky je:

zrušení původních částí systému

- plné nahrazení stávající zastaralé technologie turniketů a pokladen, jež byly dosud provozovatelem využívány. (Nově bude jedna pokladna v 1.NP a jedna pokladna při letním vstupu v 1.NP. Oba tyto vstupy budou vybaveny dvěma turnikety a jednou motorovou brankou. Další specifikace viz níže.)

- zrušení turniketového bloku ve 2.NP

server

- systém serveru s rozvaděčem – řídící jádro systému ve formě rackového serveru doplněného o výkonnou UPS pro zajištění zálohovaného běhu systému minimálně po dobu 45 minut včetně pokladen

pokladny

- osazení 1 kompletní pokladny v 1.NP včetně příslušenství (zadavatel požaduje dotykový monitor, pokladní display, šuplík, tiskárna,…viz rozpočet)

- osazení doplňkové pokladny v letním vchodě 1. NP včetně příslušenství (zadavatel požaduje dotykový monitor, pokladní display, šuplík, tiskárna,…viz rozpočet) – vstup do wellness

- všechny pokladny budou propojeny pomocí LAN na SERVER

- pokladní systém musí umět pracovat jak s tištěnými vstupenkami pro jednorázový vstup, tak s moderními RFID čipy ve formě hodinek, karty apod.; možnost využití karet jiných emitentů (např. Open Card) výhodou

- jednorázově platící návštěvníci si zaplatí objednanou službu, obdrží nově vytisknutou vstupenku; jednorázově platící návštěvník si může na zálohu vzít i RFID čip pro obsluhu skříňky

- klientům s „permanentkami“ bude umožněn plně bezobslužný vstup do areálu přes turnikety přes budovu i v letním vchodě (nemusí se zastavit u pokladní a to ani při odchodu)

turniketový systém (určen pro kontrolu vstupu návštěvníků do prostoru šaten)

- dodávka nového turniketového systému pro 1.NP (pro průchody jednotlivých návštěvníků); Zadavatel požaduje nové, celonerezové, motorové obousměrné sklopné turnikety, vybavené na vstupu i odchodu čtečkami bezkontaktních RFID karet (permanentek) a dále čtečkami čárových kódů (papírové vstupenky)

- náhrada stávající elektromechanické branky motorovou včetně čtečky pro příchod a odchod (funkčně shodné se čtečkami u turniketů) na samostatných držácích (pro průchody invalidů, návštěvníků s kočárkem…)

- turnikety musí být s ohledem na prostředí celonerezové, motorové, robustně provedené. Budou vybaveny akustickým poplachem signalizujícím „atak“ na turniket nebo pokus o neoprávněný průchod.

šatní skříňky

- v 1.NP zůstane 189 šatních skříněk v šatně ženy a 181 šatních skříněk v šatně muži – zadavatel požaduje systém řízení skříněk on-line umožňující obsluhu skříněk pomocí čipů návštěvníka plně pod kontrolou centrálního serveru. Podmínkou je navržení a dodání zámečků vhodných k instalaci na stávající nerezové skříňky.

- pokladní systém musí být propojený se skříňkami a musí být schopný skříňku přidělit (návštěvník si skříňku nevybírá, ale bude mu přidělena; číslo přidělené skříňky se dozví ze vstupenky, kde je uvedeno; číslo skříňky musí být možné zjistit i z ovládacích terminálů v šatnách - zejména pro ty, kteří bezobslužně projdou turniketem na permanentkový čip)

- zadavatel požaduje zpětnou vazbu – informaci o obsazenosti skříněk v rámci systému

- systém šatních skříněk bude v prostorách šaten vybaven technickým zařízením – informačními terminály, poskytující návštěvníkům informaci o čísle přidělené skříňky, zůstatkovém čase pobytu v areálu, popř. zbytkovém kreditu na čipu a to nejméně 4 v každé sekci

ostatní doplňky

- systém bude doplněn o soubor bezpečnostních schránek v počtu 2x17. I tento systém bude kontrolován On-Line

- recepce v 1.NP bude vybavena informačním displejem s údaji o počtu obsazených skříněk na pánských a dámských šatnách.

- Displej s informací o obsazenosti návštěvníky, teplotě apod. bude umístěn i ve vstupu letní pokladny.

- Recepce v 1.NP bude vybavena informačními terminály, u nichž si může klient zjistit před vstupem aktuální stav kreditu na čipu

- Podmínky realizace

- Dodavatel je povinen provádět dodávky a práce, které jsou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.

- Dodavatel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP).

- Dodavatel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).

- Dodavatel se bude snažit o maximální přizpůsobení systému stávajícím interiérovým dispozicím.

- Dodavatel se bude snažit o využití stávající kabeláže, nebo alespoň trasy, pokud to technologický stav dovolí.

- Montované komponenty budou před zahájením instalace předloženy k odsouhlasení objednateli. Zahájit instalaci je možné pouze na základě souhlasu odpovědné osoby objednatele. Bude-li dodavatelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na náklady dodavatele.

- Na spouštění a užívání systému proškolí dodavatel technika objednatele.

ČÁST III.

Doba plnění

| Termín zahájení realizace zakázky | … / …. dnem převzetí místa plnění, které bude předáno předávacím protokolem podepsaným zástupci smluvních stran, a to nejpozději do 3 dnů po převzetí podepsané Smlouvy č. VZ/1/2013 S dodavatelem |
| --- | --- |
| Termín dokončení realizace zakázky | do .......... kalendářních dnů od zahájení realizace zakázky do ukončení realizace zakázky, tj. do předání kompletního a funkčního odbavovacího systému |

- Za celkovou dobu realizace zakázky v kalendářních dnech se považuje doba od zahájení prací dodavatelem do předání kompletního a funkčního odbavovacího systému objednateli v souladu s touto smlouvou.

- Smluvní strany se dohodly, že realizace zakázky bude zahájena písemnou formou.

- Dodavatel splní svou povinnost splnit zakázku jejím řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu smlouvy objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.

- Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl dodavatel provádět předmětné demontážní či montážní práce dle této smlouvy, a to z důvodu „vyšší moci“ nebo neposkytnutí součinnosti objednatele. Důvod posunutí termínu být zapsán a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- Termín realizace zakázky je smluvním plněním dodavatele ve vazbě na smluvní pokuty.

- Montážní a demontážní práce budou realizovány dle harmonogramu průběhu dodávek a prací, který akceptuje termín plnění dle části III. této smlouvy. Harmonogram průběhu dodávek a prací byl dodavatelem předán  v rámci veřejné zakázky.

- Objednatel předmět plnění veřejné zakázky převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny  jejich odstranění.

- Dodavatel je povinen při přejímacím řízení předat dokladovou část ve dvojím vyhotovení, a to zejména atesty, certifikáty, návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady.

9.	Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive ukončení realizace zakázky (při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Dodavateli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

ČÁST IV.

Cena za dodávku a montáž

  - Cena plnění za rozsah dodávky uvedený v Části II. činí:

Cena celkem bez DPH	Kč

DPH 21 %		Kč

___________________________________________________________________________

Cena celkem s DPH	Kč

- Cena díla je specifikována v cenové nabídce dodavatele (oceněný výkaz výměr), kterou předložil dodavatel objednateli v rámci veřejné zakázky.

- DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

- Dodavatel prohlašuje, že celková cena obsahuje všechny dodávky a práce, které jsou k řádnému provedení zakázky nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, a to v rozsahu zadávací dokumentace.

- Smluvní cena bude dodavatelem fakturována v rozsahu skutečně dodaných komponentů a provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v Části IV., bod 1.

- Případné dodatečné dodávky a práce nezbytné pro dokončení zakázky musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

ČÁST V.

##### Platební podmínky

- Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. Provedené práce a dodávky budou fakturovány na základě skutečně provedených dodávek a prací dílčími měsíčními daňovými doklady (dle odsouhlaseného soupisu těchto dodávek a prací - výkazu výměr) do celkové výše 90 % smluvní ceny v plné výši. Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno za podmínek v bodě 2 a 3 této části.

- V případě, že při předání předmětu plnění veřejné zakázky budou zjištěny vady a nedodělky, které budou specifikovány do protokolu o předání a převzetí zakázky, je objednatel oprávněn provést pozastávku platby poslední dílčí faktury s tím, že bude objednatelem uvolněna a proplacena do 30 dnů po podepsání zápisu o odstranění předmětných vad a nedodělků. Předmětné vady a nedodělky budou dodavatelem odstraněny v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí.

- Po řádném předání a převzetí předmětu plnění bez zjevných vad a nedodělků objednatelem vystaví dodavatel fakturu na 10 % ceny splatnou do 30 dnů po doručení objednateli.

- Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.

- V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH dle §92a, je dodavatel povinen prokazatelně doručit daňový doklad odběrateli nejpozději do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, přičemž odběratel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě dodavatel bere na vědomí a odpovídá odběrateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.

- Faktury musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.).

- Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na adresu provozovny objednatele.

# Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej dodavateli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

- Dodavatel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

ČÁST VI.

Práva o povinnosti stran

- Objednatel se zavazuje řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci zakázky jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

- Dodavatel provede dodávky a práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Při své činnosti se bude řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami.

- Dodavatel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně.

ČÁST VII.

Záruční doba

- Dodavatel poskytuje na dodávky a práce záruku v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na technologické vybavení. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí zakázky.

2.	Dodavatel tímto garantuje, že jím provedené dodávky a práce budou mít po dobu uvedenou v odstavci 1 vlastnosti stanovené touto smlouvou a jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé části zakázky, případně vlastnosti obvyklé.

3.	Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce zakázky zajistí dodavatel nejpozději do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí, nebude-li zástupci obou smluvních stran písmeně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud dodavatel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 2., části VIII. této smlouvy. Neodstraní-li dodavatel vady a nedodělky zjištěné při přejímce zakázky ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce zakázky nese dodavatel. S tímto vyslovuje dodavatel svůj souhlas.

4.  Vady dodávky a prací v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči dodavateli neprodleně po jejich zjištění, a to písemnou výzvou doručenou dodavateli na  adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně využít e-mailovou adresu dodavatele…………………………, která je určena pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele. Za řešení reklamací odpovídá za dodavatele…………......………..,tel.:…………………..,e-mail.……………………. V případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za řešení reklamací je dodavatel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat.

5.	V případě reklamace závady bránící provozu (havarijní stav) v době záruky objednavatelem je dodavatel povinen závadu odstranit nejpozději do 5 hodin od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písmeně domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud dodavatel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 3., části VIII. této smlouvy. Pokud dodavatel havarijní stav v uvedené lhůtě neodstraní,  je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese dodavatel. S tímto vyslovuje dodavatel svůj souhlas.

6.	V případě reklamace závady v době záruky objednavatelem je dodavatel povinen závadu odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení závady dodavateli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud dodavatel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 4., části VIII. této smlouvy. Neodstraní-li dodavatel reklamovanou závadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese dodavatel. S tímto vyslovuje dodavatel svůj souhlas.

7.	V případě, že bude v průběhu záruční doby závadou díla způsobena škoda třetí osobě, nahlásí dodavatel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění třetí osoby.

8.	Závada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat alespoň:

- datum předání a převzetí,

- jméno a příjmení přejímacího a předávacího,

- specifikaci odstraněné vady,

- prohlášení o převzetí a předání odstraněné vady.

9.	Záruční doba dle této části neskončí dříve, než dojde k odstranění všech závad uplatněných objednatelem v jejím průběhu.

ČÁST VIII.

Smluvní pokuty

- Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle části III. této smlouvy uhradí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce zakázky dle části VII. bodu 3 této smlouvy uhradí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

- Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění závady bránící provozu (havarijní stav) dle části VII. bodu 5 této smlouvy uhradí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení a každou neodstraněnou vadu.

- Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění závady dle části VII. bodu 6 této smlouvy uhradí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a každou započatou hodinu prodlení a každou neodstraněnou vadu

- Pro případ nedodržení ustanovení bodu 2., Části XI. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

- Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., Části XII. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.

- Dodavatel uhradí objednateli škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, při čemž objednatel má právo na náhradu škody i pokud uplatnil smluvní pokutu a to i v případě, kdy náhrada škody přesáhne smluvní pokutu. Škody, které dodavateli prokazatelně způsobil objednatel, hradí objednatel.

- Pro případ prodlení s platbou je dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající z této smlouvy.

- Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

ČÁST IX.

Odpovědnost za škodu

- Dodavatel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám anebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Dodavatel je pro takovýto případ pojištěn u ……………………………………………….se sídlem v……………………………., ……………, PSČ …….. pro pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku …….……..Kč. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění po celou dobu realizace díla podepsaná oprávněnou osobou dodavatele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy ze strany dodavatele. Bez splnění této podmínky nemůže být tato smlouva uzavřena.

ČÁST X.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže dodavatel provádí dodávky a práce v rozporu se svými povinnostmi a touto smlouvou a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2.	Odstoupení od smlouvy musí být vyjádřeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí dodávek a prací, který popíše stav nedokončené zakázky a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby dodavateli.

ČÁST XI.

Realizační tým

- Složení realizačního týmu dodavatele:

(dle nabídky dodavatele)

- V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele (lze využít e-mail). Dodavatel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci zadávacího řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

ČÁST XII.

Subdodavatel

(POZN: tato část bude vyplněna v případě, že bude část kvalifikace dodavatele prokázána subdodavatelem dle § 51 odst.4 ZVZ; v opačném případě bude ze smlouvy vypuštěna)

- Dodavatel prokazoval v rámci veřejné zakázky č. VZ/1/2013 S svou kvalifikaci v rozsahu …………….. (bude uvedeno, která část kvalifikace byla prokázána prostřednictvím subdodavatele) prostřednictvím subdodavatele: …………………. (název firmy, IČ, sídlo, zastoupená), dále jen „subdodavatel“.

- Předmětem subdodavatelské smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a subdodavatelem je ……………………

- V případě, že dojde ke změně subdodavatele dle bodu 1 této části, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Dodavatel odpovídá za to, že nový subdodavatel bude schopný prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako subdodavatel původní, kterého uvedl v rámci zadávacího řízení. Dodavatel je povinen do 10 pracovních dnů předložit objednateli doklady, kterými nový subdodavatel prokáže část kvalifikace. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.

ČÁST XIII.

Předání a převzetí předmětu plnění smlouvy

    - Závazek dodavatele provést dodávky a práce podle této smlouvy je splněn řádným ukončením. Zakázka se pokládá za řádně ukončenou, jestliže odbavovací systém nebude mít při převzetí vady a nedodělky.

    - Zakázka je převzata Protokolem o předání a převzetí podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.	Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou Protokol o předání a převzetí dokončené zakázky, který bude obsahovat zejména:

- datum předání a převzetí,

- jméno a příjmení přejímacího a předávacího,

- popis předávaného plnění,

- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli,

- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,

- prohlášení o převzetí a předání,

- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího.

ČÁST XIV.

Závěrečná ustanovení

- Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

Ing. František Petřík, obchodní manager Koupaliště Petynka, tel.: 608 752 771, e-mail: fpetrik@sneo.cz.

- Oprávněný zástupce dodavatele ve věcech technických:

………………………………………………………………………………………………

- Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

4.	Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané objekty jako samostatný funkční celek.

5.	Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

6.	Smlouva je zhotovena ve 4 provedeních se stejnou platností z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel.

7.	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

…………………………………………                     ...………………………………………

za dodavatele                                                           za objednatele SNEO, a.s.

Ing. Václav Pátek

předseda představenstva

………………………………………….

Ing. Jan Bosák

člen představenstva